Obraz zawierający Grafika, tekst, Czcionka, projekt graficzny

Opis wygenerowany automatycznie

**Nr sprawy U/60/DIN/2024**

***SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)***

*dla zamówienia o nazwie:*

**„Wybór Wykonawcy robót budowlanych zadania pn. Budowa hangaru technicznego H4  
na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach”**

Pyrzowice, dnia 11.10.2024r.

ZATWIERDZIŁ:

PROKURENT WICEPREZES ZARZĄDU

Adam WAWRYNIUK Norbert HENZEL

**Zawartość specyfikacji:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Postanowienia SWZ | Rozdziały od I do XXXIII |
| 1. Załącznik nr 1 | Formularz oferty. |
| 1. Załącznik nr 1a | Oświadczenie wykonawcy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie. |
| 1. Załącznik nr 1b | Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie. |
| 1. Załącznik nr 2 | Dokumentacja Projektowa |
| * 1. Załącznik nr 2a) | Instrukcja w sprawie określenia trybu wydawania przepustek w MPL Katowice, Instrukcji w sprawie określenia trybu wydawania kart identyfikacyjnych portu lotniczego oraz przepustek samochodowych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach Zarządzenie Prezesa Zarządu GTL S.A. nr **421/2024** **z dnia 22 marca 2024r.** |
| * 1. Załącznik nr 2b) | Zarządzenie Prezesa GTL S.A. nr **263/2019 z dnia 19.07.2019r**. w sprawie wdrożenia procedury ochrony MPL Katowice w Pyrzowicach w związku z planowanymi oraz realizowanymi inwestycjami. |
| * 1. Załącznik nr 2c) | Tabela opłat za dostęp i korzystanie ze scentralizowanej infrastruktury MPL Katowice. |
| * 1. Załącznik nr 2d) | Księga sprawdzonych praktyk i rozwiązań projektowych. |
| * 1. Załącznik nr 2e) | Zarządzenie Prezesa GTL S.A. nr 397/2022 z dnia 28.12.2022 r.  w sprawie wprowadzenia wytycznych w zakresie „określenia parametrów ogrodzenia stanowiącego granicę strefy operacyjnej lotniska w zakres ograniczenia dostępu zwierząt do terenu lotniska |
| 1. Załącznik nr 3 | Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). |
| 1. Załącznik nr 4 | Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. |
| 1. Załącznik nr 5 | Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych   w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa PZP), tj. w JEDZ. |
| 1. Załącznik nr 5a) | Oświadczenie Wykonawcy /podmiotu udostępniającego zasoby  o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie. |
| 1. Załącznik nr 6 | Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP – oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |
| 1. Załącznik nr 7 | Wykaz wykonanych robót budowlanych. |
| 1. Załącznik nr 8 | Wykaz osób |
| 1. Załącznik nr 9 | Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP. |
| 1. Załącznik nr 10 | Zgłoszenie na wizję lokalną |
| 1. Załącznik nr 11 | Wzór umowy. |

**ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY (nazwa i adres oraz inne dane tele-informatyczne):**

**GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A.**

Al. Korfantego 38, 40-161 Katowice

Adres do korespondencji:  ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

tel. (48) 32 39 27 200    fax. (48) 32 39 27 376

Adres poczty elektronicznej: biuro-zarzad@gtl.com.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz na której udostępniane będą zmiany   
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem [https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/216](https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/216%203) zawierająca odesłanie do Platformy przetargowej pod adresem**:** [**https://josephine.proebiz.com/pl/tender/58356/summary**](https://josephine.proebiz.com/pl/tender/58356/summary)

**ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023.1605 ze zm.), zwaną   
w dalszej części „ustawą PZP”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzi **z zastosowaniem art. 139 ustawy PZP**. Zamawiający dokona w pierwszej kolejności badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – **odwrócona kolejność oceny, zwana także procedurą odwróconą**.

Postępowanie prowadzone jest dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne.

**ROZDZIAŁ III. OPIS** **PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy hangaru technicznego na terenie MPL „Katowice”.

Celem realizacji przedmiotowej inwestycji jest:

* Budowa hangaru technicznego wraz z przyłączeniem zewnętrznej infrastruktury technicznej;
* Zagospodarowanie terenu zgodne z przeznaczeniem, tj. funkcja hangaru służącego do obsługi technicznej statków powietrznych kodu „C”.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót budowlanych, budowlano montażowych   
i instalacyjnych wraz z niezbędnym wyposażeniem, a także niezbędnych prac projektowych   
w zakresie projektów warsztatowych i opracowania dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji eksploatacyjnej związanej z kompleksową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hangaru technicznego”.

1. Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności:
2. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową obiektu kubaturowego przeznaczonego na hangar służący do obsługi technicznej statków powietrznych kodu „C” wraz z zagospodarowaniem terenu zgodne z przeznaczeniem, tj. w tym z niezbędną infrastrukturą:

* Wykonanie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, dostawczych i pojazdów specjalnych oraz drogi dojazdowej związane z przeznaczeniem obiektu, tj. do obsługi technicznej statków powietrznych.
* Wykonanie oświetlenia terenu przy hangarze oraz oświetlenia miejsc postojowych i dróg dojazdowych;
* Realizacja niezbędnych urządzeń technicznych;
* Wykonanie odwodnienia terenu;
* Wykonanie przekładek sieci uzbrojenia terenu;
* Wykonanie wszelkich instalacji i sieci sanitarnych, wodociągowych, elektrycznych i niskoprądowych;
* Wykonanie robót ziemnych i agrotechnicznych;
* Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg i stanowisk postojowych;

1. wykonanie niezbędnej do prawidłowej realizacji robót oraz ich zakończenia dokumentacji (w tym dokumentacji powykonawczej), a w przypadku zatwierdzenia rozwiązań zamiennych wykonanie projektu;
2. wykonanie niezbędnej do rozpoczęcia eksploatacji obiektu dokumentacji PPOŻ;
3. przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji wytworzonej podczas trwania umowy.
4. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
   1. wykonania robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 2 do SWZ (załączone przedmiary robót **nie będą stanowiły podstawy obliczenia ceny,** przedmiary robót zostały załączone do SWZ w charakterze orientacyjnym, pomocniczym do wyceny prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia), z zachowaniem norm i standardów jakościowych odnoszących się do tego typu robót, w sposób zgodny z przepisami prawa oraz uzyskanymi decyzjami administracyjnymi i zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej SWZ;
   2. realizacji robót związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, uwzględniając poniższe wymagania Zamawiającego związane z utrzymaniem ciągłości pracy i ruchu oraz zachowaniem bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w MPL „Katowice” w Pyrzowicach:
      1. w przypadku realizacji prac budowlanych w obszarze strefy operacyjnej portu należy zapewnić łączność radiową służb portowych z pracownikami budowy;
      2. prace związane z wykonywaniem robót w granicach płyty postojowej (część lotnicza lotniska) będą prowadzone wyłącznie w okresach i na zasadach uzgodnionych ze służbami Zamawiającego, w tym m.in.: Koordynatorem Projektu i Dyżurnym Operacyjnym Portu na podstawie opracowanego „Planu bezpieczeństwa podczas wykonywania robót budowlanych (OPC – Operational Safety Plan On Airport During Construction)”;
      3. każdorazowe użycie sprzętu/urządzeń typu dźwig lub żuraw budowlany o wysokości powyżej 20 m powinno być zgłoszone przez kierownika budowy lub inną wyznaczoną przez niego osobę do Dyżurnego Operacyjnego Portu stosując zasady i formularz dostępny na stronie:

<https://www.katowice-airport.com/pl/nasze-lotnisko/bezpieczenstwo-wokol-lotniska/przeszkody-lotnicze>

Formularz musi zawierać co najmniej:

* wysokość planowanego do użycia sprzętu w jednostkach: metry i stopy względem terenu i wysokości nad poziom morza,
* dane kontaktowe operatora sprzętu.

Na podstawie informacji zawartych w formularzu, Dyżurny Operacyjny Portu zdecyduje  
o konieczności publikacji NOTAM i ewentualnym uzgodnieniu z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej parametrów sprzętu i jego wpływu na procedury lotu.

Dźwigi stałe lub żurawie budowlane ze względu na lokalizację na czynnym lotnisku muszą posiadać oznakowanie przeszkodowe dzienne (kolorystyka biało-czerwona lub zamiennie lampy przeszkodowe błyskowe w kolorze białym) oraz oznakowanie nocne (lampy przeszkodowe o świetle stałym w kolorze czerwonym).

* 1. w przypadku prac prowadzonych w strefie zastrzeżonej lotniska ze względu na prace prowadzone na czynnym lotnisku organizacja robót będzie uwzględniała przepisy prawne, ograniczenia  
      i ryzyka z tym związane;
  2. w przypadku konieczności prowadzenia robót w obrębie naziemnego pola ruchu lotniczego Wykonawca będzie zobowiązany do:
     1. każdorazowego uprzątnięcia nadmiaru urobku, całości sprzętu i materiałów budowlanych po zakończeniu prac w danym dniu;
     2. posiadania środków łączności kompatybilnych z wykorzystywanym w MPL „Katowice” systemem łączności trackingowej oraz wyposażenia wszystkich maszyn budowlanych i pojazdów Wykonawcy w żółte pulsacyjne światło ostrzegawcze;

Wymagane jest posiadanie co najmniej 2 sztuk radiotelefonów noszonych (przenośnych), tj. radiotelefonów Motorola MXP600. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wymienionego sprzętu we własnym zakresie oraz musi dokonać niezbędnych opłat za korzystanie z systemu łączności naziemnej TETRA zgodnie z tabelą opłat za dostęp i korzystanie ze scentralizowanej infrastruktury MPL Katowice, stanowiącą załącznik nr 2c) do Umowy;

* + 1. wyposażenia personelu znajdującego się w strefie robót w odzież kontrastową lub kamizelki kontrastowe w ujednoliconych kolorach; przestrzegania zakazu poruszania się pieszo   
       w strefie zastrzeżonej lotniska poza terenem budowy;
  1. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i przestrzegania „Procedury minimalizacji nadmiernego pylenia w trakcie prowadzonych robót”. Procedura w szczególności musi określać: rodzaj i technologię prowadzenia prac, wskazywać sposoby zabezpieczenia przed nadmiernym pyleniem, określić sposób monitorowania warunków atmosferycznych (np. prędkość, kierunek wiatru), sposób usuwania zanieczyszczeń powstałych w skutek prowadzonych prac.
  2. Urządzenia zaplecza budowy dla potrzeb własnych.
  3. Zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt:
     1. dostępu i korzystania ze źródła energii elektrycznej i wody. Koszt wykonania przyłączy leży po stronie Wykonawcy. Koszt poboru wody i energii elektrycznej od daty protokolarnego przekazania placu budowy obciąża Wykonawcę. Rozliczenie kosztów zużycia wody i energii odbywać się będzie według wskazań liczników, założonych na koszt i ryzyko Wykonawcy,
     2. utrzymywania terenu budowy i zaplecza budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwania na bieżąco odpadów i śmieci,
     3. Miejsce tymczasowego składowania odpadów i śmieci zostanie uzgodnione z Zamawiającym, zabezpieczenia i stałego dozoru terenu i zaplecza budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty przedmiotów wskutek kradzieży dokonanej przez osoby trzecie wobec Zamawiającego,
     4. wykonania na własny koszt oświetlenia terenu budowy;
     5. wykonania i uzgodnienia z odpowiednimi służbami Zamawiającego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, objętych przedmiotem zamówienia, łącznie z wykonaniem dróg dojazdowych, placów utwardzonych i oznakowania (w razie konieczności Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia aktualizacji projektu organizacji ruchu); projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót należy sporządzić w oparciu o zapisy SWZ   
        i przedłożyć do akceptacji Zamawiającego w terminie 14 dni od zawarcia umowy;
     6. Zapewnienia, na własny koszt, obsługi geodezyjnej i geologicznej w pełnym zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu zamówienia;
     7. Zapewnienie, na własny koszt i ryzyko, rozpoznania i oczyszczenia terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca w przypadku odnalezienia przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, winien postępować zgodnie obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie;

* + 1. Zagospodarowania wszelkich odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023. Poz. 1587 t.j.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska   
       (t.j. Dz.U. 2024, poz. 54, 834) i dostarczenia Zamawiającemu odpowiednich dokumentów na potwierdzenie spełnienia tych wymogów (karty odpadów);
    2. Naprawy na własny koszt wszystkich elementów pasa drogowego, które ulegną uszkodzeniu   
       w czasie prowadzenia robót, objętych przedmiotem zamówienia, oraz zachowania czystości dróg poprzez mycie kół pojazdów przed wyjazdem z terenu lub zaplecza budowy;
    3. Ponoszenia w okresie do dnia wystawienia Końcowego Protokołu Odbioru Robót kosztów zużycia mediów wraz z innymi kosztami eksploatacyjnymi związanymi ze zrealizowanym przedmiotem zamówienia;
    4. Uporządkowania po zakończeniu robót terenu budowy wraz z zapleczem budowy i przekazania Zamawiającemu w terminie 10 dni po odbiorze końcowym robót;

3.8. Sporządzenia i przekazania Zamawiającemu w momencie zakończenia Robót i zgłoszenia do odbioru końcowego (przed wystawieniem Końcowego Protokołu Odbioru Robót) pełnej dokumentacji powykonawczej w **dwóch** egzemplarzach papierowych oraz w **trzech** egzemplarzach w postaci zapisu cyfrowego na PENDRIVE pełnej wersji dokumentacji w jakości umożliwiającej druk;

Dokumentacja powykonawcza, w myśl przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725) musi obejmować dokumentację budowy z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a także inne dokumenty jakościowe, w szczególności:

* + 1. projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczętowany przez Kierownika Budowy, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru branży, której ta część dokumentacji dotyczy),
    2. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do właściwego zasobu geodezyjnego, w tym w wersji zgodnej z platformą GIS,
    3. wersję elektroniczną Mapy Powykonawczej obiektów/sieci w układzie współrzędnych płaskich 2000 oraz w układzie wysokościowym Kronsztadt’86, w postaci pliku DWG, DGN lub DXF. Wykaz współrzędnych punktów charakterystycznych obiektów/sieci wraz z rzędnymi wysokościowymi (jeżeli dotyczy) w postaci pliku tekstowego.
    4. dziennik budowy,
    5. instrukcje techniczne,
    6. atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii – poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kierownika Budowy);
  1. Wykonania wszystkich czynności, także nie przewidzianych wprost w Umowie w celu wystawienia Końcowego Protokołu Odbioru Robót, w szczególności: dostarczenie wszystkich dokumentów, ukończenie wszystkich robót, objętych przedmiotem zamówienia, i dokonanie ich prób włącznie z usunięciem wszelkich wad, przeprowadzenie rozruchu urządzeń i systemów zainstalowanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, instruktażu  i  szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie eksploatacji i konserwacji wszelkich dostarczonych urządzeń i instalacji;
  2. Uczestniczenia przez swych przedstawicieli w naradach budowy organizowanych przez Zamawiającego i Inspektora;
  3. Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady;
  4. Opracowania i uzgodnienia ze służbami lotniska Katowice-Pyrzowice „Planu bezpieczeństwa podczas wykonywania robót budowlanych” w skrócie OPC (z ang. Operational Safety Plan On Airports During Construction). OPC powinien określać:

1. zakres prac z wyszczególnieniem poszczególnych ich etapów, elementów infrastruktury, których dotyczy oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia prac;
2. ograniczenia dla operacji lotniskowych,
3. zadania i obowiązki wykonawcy prac związane z zapewnieniem bezpieczeństwa operacji na lotnisku,
4. ogrodzenie lub i inne zabezpieczenie rejonu prac,
5. oznakowanie lub oświetlenie pojazdów, maszyn budowlanych i urządzeń,
6. prowadzenie prac budowlanych i wykopów w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia urządzeń i kabli elektrycznych zasilających urządzenia lotniskowe oraz nie zakłócać pracy radiowych pomocy nawigacyjnych.
7. plan rejonu prac z zaznaczeniem:
   1. obszaru każdego etapu prac i dróg dojazdowych,
   2. stref wyłączonych z użytkowania,
   3. ograniczeń dla ruchu statków powietrznych i tymczasowych dróg kołowania,
   4. lokalizacji radiowych pomocy nawigacyjnych,
   5. lokalizacji i wysokości przeszkód lotniczych wznoszonych w związku z prowadzeniem prac,
   6. miejsca postoju pojazdów i składowania materiałów.
   7. tryb postępowania w przypadku znalezienia niewybuchu, niewypału lub materiału niebezpiecznego.
   8. Zapobieganie zanieczyszczeniom przedmiotów obcych FOD na podstawie GM  
      1 ADR.OPS.B.016 (b) (2) lit. c)
   9. wykaz użytkowników OPC oraz dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za realizację  
      i koordynację prac.
8. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie tymczasowego wygrodzenia i oznakowania terenu budowy, terenów przyległych w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego ponosi koszty tymczasowego oznakowania terenu budowy i terenów przyległych.
9. Wykonanie tymczasowego wygrodzenia musi być zgodne Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
   z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego (Dz.U.2023.1157 t.j.) oraz Zarządzeniem Prezesa GTL S.A. nr 397/2022 z dnia 28.12.2022r.   
   w sprawie wprowadzenia wytycznych w zakresie „określenia parametrów ogrodzenia stanowiącego granicę strefy operacyjnej lotniska w zakres ograniczenia dostępu zwierząt do terenu lotniska.

Opis przedmiotu zamówienia zawierający dokumentację projektową został umieszczony na serwerze pod adresem:

<https://gtl365.sharepoint.com/sites/DZamowien/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDZamowien%2FShared%20Documents%2FWyb%C3%B3r%20Wykonawcy%20rob%C3%B3t%20budowlanych%20zadania%20pn%2E%20Budowa%20hangaru%20technicznego%20H4%20na%20terenie%20Mi%C4%99dzynarodowego%20Portu%20Lotniczego%20Katowice%20w%20Pyrzowicach&p=true&ga=1>

Roboty objęte zamówieniem będą wykonywane na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej planowanej inwestycji. Dokumentacja projektowa inwestycji stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

1. Wykonawca jest zobowiązany stosować się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do zasad określonych w szczególności wymienionymi dokumentami:
   1. Załącznik **nr 2 do SWZ -** dokumentacja projektowa tj. projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót.
   2. Załącznik **nr 2a) do SWZ -** Instrukcja w sprawie określenia trybu wydawania przepustek w MPL Katowice, Instrukcji w sprawie określenia trybu wydawania kart identyfikacyjnych portu lotniczego oraz przepustek samochodowych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach Zarządzenie Prezesa Zarządu GTL S.A. nr **421/2024** **z dnia 22 marca 2024 r.** .
   3. Załącznik **nr 2b) do SWZ -** Zarządzenie Prezesa GTL S.A. nr **263/2019 z dnia 19.07.2019r**.   
      w sprawie wdrożenia procedury ochrony MPL Katowice w Pyrzowicach w związku z planowanymi oraz realizowanymi inwestycjami.
   4. Załącznik **nr 2c) do SWZ** Tabela opłat za dostęp i korzystanie ze scentralizowanej infrastruktury MPL Katowice.
   5. Załącznik **nr 2d) do SWZ** Księga sprawdzonych praktyk i rozwiązań projektowych.
   6. Załącznik **nr 2e) do SWZ** Zarządzenie Prezesa GTL S.A. nr 397/2022 z dnia 28.12.2022r.   
      w sprawie wprowadzenia wytycznych w zakresie „określenia parametrów ogrodzenia stanowiącego granicę strefy operacyjnej lotniska w zakres ograniczenia dostępu zwierząt do terenu lotniska.
2. Ogólna instrukcja BHP.
3. INOP EPKT Instrukcja Operacyjna Lotniska Katowice – Pyrzowice, w szczególności rozdz. 16 - Procedury kontroli pojazdów działających w polu ruchu naziemnego.
4. Wizja lokalna:

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej obiektu. Termin wizji lokalnej wyznaczony został na dzień 24.10.2024 roku godz.10:00. Zainteresowani Wykonawcy winni stawić się przy Wartowni Głównej WSO-SOL (Brama Główna) ul. Wolności 90, Ożarowice po uprzednim wcześniejszym, co najmniej 1 dniowym, pisemnym zgłoszeniu woli uczestnictwa, podając imię nazwisko oraz nazwę firmy. Uczestnik wizji lokalnej winien mieć przy sobie dowód osobisty.

Jednocześnie informujemy, że wizja lokalna nie stanowi zebrania wykonawców, o którym mowa  
w art. 136 ustawy z 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych.

Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO zgłoszenia należy przesłać dla każdej zgłaszanej osoby oddzielnie (na odrębnym druku); zgłoszenia te winny zawierać podpisane oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, na adres e-mail: biuro-zarzad@gtl.com.pl

Wzór zgłoszenia na wizję lokalną stanowi **załącznik nr 10 do SWZ**

1. Wykonawca musi dokonać wszelkich sprawdzeń, odbiorów częściowych i końcowego zakończonych protokołami, które niezbędne są do uzyskania pozwoleń na użytkowanie. Skompletowanie załączników oraz wypełnienie wniosków o pozwolenie na użytkowanie po stronie Wykonawcy (złożenie wniosków o pozwolenie na użytkowanie po stronie Zamawiającego)
2. Przedmiot zamówienia posiada następujące Kody CPV, zdefiniowane według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Słownictwo główne |  |
| Główny przedmiot | 45213330-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem lotniczym |
| Dodatkowe przedmioty | 45112740-4 | Roboty w zakresie kształtowania lotnisk |
| 45233120 - 6 | Roboty w zakresie budowy dróg |

1. Równoważność:
   1. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy PZP dopuszcza zaoferowanie materiałów, produktów lub urządzeń „równoważnych” w stosunku do wskazanych   
      w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:

a) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

1. charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
2. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
3. parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
4. standardów emisyjnych,

W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji   
o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.

12.2. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP w sytuacji, **gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB,   
a więc w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych**, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, **a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”** – **Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym** w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

13. Przedmiotowe środki dowodowe:

13.1. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających,   
że rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia, **czyli że spełniają podane w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.**

13.2. Jeżeli Wykonawca **nie złoży** ww. dokumentów lub złożone dokumenty **będą niekompletne** (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), **Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.**

13.3. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy PZP **Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w  tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.**

13.4**.** Jeżeli Wykonawca **nie złoży** ww. dokumentów lub złożone dokumenty **będą niekompletne** (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), **Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.**

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego na etapie realizacji umowy zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie normy.

14. Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

15.Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SWZ.

16**.** Zamawiający zgodnie z art. 95 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.). Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres obowiązków:

1. osób tworzących Personel Biurowy i Pomocniczy Wykonawcy tj. czynności biurowe, administracyjne i organizacyjne,
2. bezpośrednio związane z wykonywaniem robót czyli tzw. pracownicy wykonujący na budowie prace ogólnobudowlane w szczególności prace budowalne dotyczące konstrukcji, architektury, nawierzchni drogowej, robót sanitarnych, robót teletechnicznych oraz robót elektrycznych,
3. związane z operowaniem maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do wykonywania robót,

Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji zamówienia czynności bezpośrednio związane  
z wykonywaniem robót (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z przedmiaru robót były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, Podwykonawca).

Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, robotami, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, obsługi geodezyjnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.

Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w § 9 wzoru umowy.

**ROZDZIAŁ IV.**  **INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH**

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

**ROZDZIAŁ V.**  **INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

**ROZDZIAŁ VI.**  **INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ POLEGAJĄCYCH  NA POWTÓRZENIU TEGO SAMEGO RODZAJU USŁUG**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe roboty budowalne, o których mowa w art. 388 ust.2 c) ustawy PZP.

**ROZDZIAŁ VII.**  **MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ**

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

**ROZDZIAŁ VIII.**  **INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ**

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227 - 238 ustawy PZP.

**ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 261 ustawy PZP).

**ROZDZIAŁ X. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

**Termin wykonania i odbioru** przedmiotu **umowy** ustala się następująco:

1. Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia – wskazanego   
   w pkt c) poniżej – okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi maksymalnie w terminie **do 7 dni** roboczych od daty zawarcia umowy.
2. Termin realizacji robót budowlanych, w zakres których wchodzą: wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia oraz uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych w szczególności pozwolenia na użytkowanie, zakończonych podpisaniem protokołu końcowego nastąpi w terminie do **12 miesięcy** od zawarcia Umowy.
3. Zakończenie realizacji zadania nastąpi po zakończeniu okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dla robót budowlanych, których okres wynosi **60 miesięcy** dla budowy hangaru H4, licząc od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

**ROZDZIAŁ XI. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w wykonanie zamówienia (jeżeli są już znani). Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego   
   o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu,    
   że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu,    
   nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

**ROZDZIAŁ XII.** **PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 USTAWY PZP ORAZ O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 13 KWIETNIA 2022R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ORAZO KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU (UE) 833/2014**

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzynie podlegają wykluczeniu   
   z postępowania na podstawie art. 108  ust. 1 pkt 1 ppkt a) do g) oraz pkt 2) - 6) ustawy PZP.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadkach,    
o których mowa w art. 108  ust. 1 pkt 1 ppkt a) do g) oraz pkt 2) - 6) ustawy PZP - obligatoryjne przesłanki wykluczenia:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w [art. 228-230a](https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT), [art. 250a](https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT) Kodeksu karnego, w [art. 46-48](https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia    
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599, 2185) lub w [art. 54 ust. 1-4](https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(54)ust(1)&cm=DOCUMENT) ustawy    
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 poz. 1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2)  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną    
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz   
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł  
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy  z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji  
i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane   
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzynie podlegają wykluczeniu   
   z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 507) oraz nie zachodzą przesłanki wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

2.1  Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę   
w przypadkach o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 507), zgodnie z którym wykluczeniu podlega:

1) wykonawca wymieniony w wykazach określonych w [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT) 765/2006 i [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT) 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej   
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawca, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu [ustawy](https://sip.lex.pl/#/document/18708093?cm=DOCUMENT) z dnia 1 marca 2018r.   
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT) 765/2006   
i [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT) 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawca, którego jednostką dominującą w rozumieniu [art. 3 ust. 1 pkt 37](https://sip.lex.pl/#/document/16796295?unitId=art(3)ust(1)pkt(37)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia   
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT) 765/2006 i [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT) 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, zgodnie z którym Wykonawca nie jest:

1. obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji lub osobą prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
2. osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
3. osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:
   1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub
   2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

oraz że żaden z jego dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.

**ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, SPOSÓB SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału    
w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy PZP:

1. **Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:**

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

1. **Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to   
   z odrębnych przepisów:**

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

1. **Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:**

Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100).

UWAGA!

W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane w innych walutach niż złoty polski (PLN) Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia wysłania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

1. **Zdolność techniczna lub zawodowa:**

*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza, aby wykaz robót budowlanych dotyczył robót wykonanych, w okresie dłuższym niż pięć lat przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający wydłuża okres wykonania zamówienia do* ***dziesięciu lat*** *przed upływem terminu składania ofert.*

Wykonawca zobowiązany jest wykazać:

4.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich **10 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej **dwie roboty budowlane polegające na** budowie obiektu zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458 ze zm.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych   
w programie funkcjonalno – użytkowym określonego w:

- kat. 5 Handel i usługi - grupa funkcjonalna 4)

- kat. 10 Sport i rekreacja - grupa funkcjonalna 5)

- kat 13 Komunikacja - grupa funkcjonalna 5) lub 6)

- kat. 14 Przemysł i magazyny – grupa funkcjonalna 4) w zakresie hal produkcyjnych   
z zapleczem techniczno– magazynowym i socjalnym 5) w zakresie hal produkcyjnych

o łącznej powierzchni użytkowej obiektu  co najmniej **7 000 m2**.

UWAGA! W przypadku zespołu obiektów w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu nie dopuszcza się sumowania powierzchni poszczególnych obiektów.

*Pojęcie* ***budowy*** *oznacza budowę w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (t.j. Dz.U.2024.725).*

4.2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji niniejszego zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi osobami:

* 1. ***Kierownik budowy  w specjalności konstrukcyjno - budowlanej***

***DOŚWIADCZENIE***

* + 1. posiadający co najmniej **5-letnie** doświadczenie zawodowe w **kierowaniu pracami budowlanymi**  (jako kierownik budowy lub kierownik robót) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych **w specjalności konstrukcyjno - budowlanej** bez ograniczeń**,**  w tym co najmniej przy

**dwóch** robotach budowlanych**polegające na** budowie obiektu zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii **z** dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458 ze zm.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych   
w programie funkcjonalno – użytkowym określonego w:

- kat. 5 Handel i usługi - grupa funkcjonalna 4)

- kat. 10 Sport i rekreacja - grupa funkcjonalna 5)

- kat 13 Komunikacja - grupa funkcjonalna 5) lub 6)

- kat. 14 Przemysł i magazyny – grupa funkcjonalna 4) w zakresie hal produkcyjnych

z zapleczem techniczno– magazynowym i socjalnym 5) w zakresie hal produkcyjnych

o łącznej powierzchni użytkowej obiektu co najmniej 7 000 m2.

UWAGA! W przypadku zespołu obiektów w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu nie dopuszcza się sumowania powierzchni poszczególnych obiektów.

*Pojęcie* ***budowy*** *oznacza budowę w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (t.j. Dz.U.2024.725).*

**KWALIFIKACJE ZAWODOWE**

* + 1. posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi **w specjalności** **konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń** lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie:
* wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy   
  z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 t.j.) i/lub
* ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2023 r. poz.551 t.j.) i/lub
* ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 334 t.j.).

Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień potwierdzonej przez odpowiednie organy do tego uprawnione.

* + 1. wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (w tym należy wskazać datę ważności zaświadczenia z Izby),
    2. posiadający ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć   
       w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez tę osobę.
  1. Kierownik robót drogowych

DOŚWIADCZENIE

* + 1. posiadający co najmniej **5 - letnie** doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami budowlanymi (jako kierownik budowy lub kierownik robót) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych   
       **w specjalności** **drogowej** **bez ograniczeń**, wtym wykonanie co najmniej **dwóch** robót budowlanych polegających na budowie powierzchni szczelnej z betonu cementowego lub asfaltowego   
       o powierzchni co najmniej **5 000 m2 .**

*Pojęcie* ***budowy*** *oznacza budowę w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (t.j. Dz.U.2024.725).*

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

2) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie:

* wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy   
  z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 t.j.) i/lub
* ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2023 r. poz.551 t.j.) i/lub
* ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 334 t.j.).

Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez odpowiednie organy do tego uprawnione.

3) wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (w tym należy wskazać datę ważności zaświadczenia z Izby).

4) posiadający ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć   
w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez tę osobę.

* 1. Kierownik robót sanitarnych

DOŚWIADCZENIE

posiadający co najmniej **5-letnie** doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami budowlanymi (jako kierownik budowy lub kierownik robót) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych   
w specjalności **instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,** wtym wykonanie co najmniej **dwóch** robót budowlanych polegających na budowie sieci sanitarnej w obiekcie o powierzchni użytkowej liczącej co najmniej **5 000 m2 .**

**KWALIFIKACJE ZAWODOWE**

2) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie:

- wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy   
z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 t.j.) i/lub

- ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2023 r. poz.551 t.j.) i/lub

- ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 334 t.j.).

Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez odpowiednie organy do tego uprawnione,

3) wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (w tym należy wskazać datę ważności zaświadczenia z Izby).

4) posiadający ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć   
w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez tę osobę.

* 1. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych:

DOŚWIADCZENIE

* + 1. posiadający co najmniej **5-letnie** doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami budowlanymi (jako kierownik budowy lub kierownik robót) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych  
       w **specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych   
       i elektroenergetycznych** bez ograniczeń, w tym wykonanie co najmniej **dwóch** robót budowlanych polegających na budowie sieci elektrycznej i elektroenergetycznej w obiekcie o powierzchni użytkowej liczącej co najmniej **5 000 m2 .**

*Pojęcie* ***budowy*** *oznacza budowę w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (t.j. Dz.U.2024.725).*

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

* + 1. posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi **w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń** lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie:
* wcześniej obowiązujących przepisów - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy   
  z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r.725 t.j.) i/lub
* ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2023 r. poz.551 t.j.) i/lub
* ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 334 t.j.).

Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień potwierdzonej przez odpowiednie organy do tego uprawnione

* + 1. wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (w tym należy wskazać datę ważności zaświadczenia z Izby),
    2. posiadający ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć   
       w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez tę osobę.
  1. **Ekspert ds. rozliczeń finansowych** posiadający:

minimum 5 lat doświadczenia w zakresie rozliczania robót budowlanych, w tym doświadczenie w wykonaniu czynności z zakresu rozliczania kontraktu kosztorysowego w ramach co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 30 mln PLN netto.

**Uwaga nr 1:**

Wymieniony powyżej skład osobowy Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego dla należytego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy.

W przypadku, gdy ww. osoba, biorąca udział w realizacji zamówienia, nie zna języka polskiego wymagane jest, aby Wykonawca zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z języka polskiego. Zamawiający wymaga, aby językiem obowiązującym podczas realizacji niniejszego zamówienia był język polski.

Wykonawca powinien zapewnić sobie niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, które mogą być niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty wynagrodzenia całego personelu Wykonawcy muszą być zawarte w cenie oferty.

1. **Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1 powyżej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

2.1. W przypadku składania oferty przez **podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia**, warunek dot.:

a) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej,** Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden    
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedstawi dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000 złotych, albo Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają ten warunek. Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania    
z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy), co oznacza możliwość sumowania zasobów    
w tym zakresie.

b) zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden    
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia warunek samodzielnie albo Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają ten warunek.

**Uwaga nr 2:**

Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy), co oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie. Analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony łącznie – możliwość tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.

**Uwaga nr 3:**

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robot budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

* 1. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia** zobowiązani są **dołączyć do oferty** OŚWIADCZENIE zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 6 do SWZ**.

Wykonawcy zobowiązani są także **dołączyć do oferty** oświadczenie, którego wzór stanowi **załącznik nr 1a do SWZ**. Z uwagi, że oświadczenie dotyczy podstaw wykluczenia oraz informuje z jakimi podmiotami Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą współpracowali podczas realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza złożenie jednego oświadczenia.

Z zastrzeżeniem, że oświadczenie **musi być podpisane przez każdego z Wykonawców** wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. przez osoby umocowane do reprezentacji każdego   
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to nie może być podpisane przez pełnomocnika w imieniu całego konsorcjum/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

**ROZDZIAŁ XIV. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH**

1. Zamawiający zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy PZP najpierw dokona badania i oceny ofert,  a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału  w postępowaniu – w zakresie określonym w niniejszym postępowaniu.

2. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej **WEZWIE** Wykonawcę, **którego oferta została** **najwyżej oceniona**, z zastrzeżeniem art. 127 ustawy PZP, do złożenia w wyznaczonym terminie, **nie krótszym niż 10 dni**, poniżej wskazanych oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia):

2.1. **W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia**, o których mowa w Rozdziale XII SWZ:

1) **informacji z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym:

a)  w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit a) do g) i 2 ustawy PZP,

b) w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się  o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej **nie wcześniej niż 6 miesięcy** przed jej złożeniem;

2**)** **oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,** o którym mowa    
w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

* + 1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
    2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
    3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
    4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającej    
       z wcześniejszego zaangażowania się wykonawcy lub podmiotu,

- wzór formularza oświadczenia stanowi **załącznik nr 5 do SWZ.**

3) **oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu** wykonawcy    
w zakresie **art. 5k** rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz **art. 7 ust. 1** Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach    
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 507) –wzórformularza oświadczenia stanowi **załącznik nr 5a do SWZ**;

**Uwaga nr 4:**

W przypadku zmiany stanu faktycznego podanego w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 1a do SWZ złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą, Wykonawca zamiast oświadczenia o aktualności informacji (…), którego wzór stanowi załącznik nr 5a do SWZ, winien złożyć załącznik nr 1a) do SWZ zawierający aktualne informacje. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o aktualności informacji musi być podpisane zgodnie z pkt XIII ppkt 2.2.

4) oświadczenia wykonawcy w zakresie **art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 594), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 4  do SWZ**;

2.2.  **W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu**, o których mowa   
w Rozdziale XIII SWZ:

- w celu wykazania spełniania warunku z pkt 1 ppkt 3.:

     Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej    
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie mniejszej niż 10 000 000 złotych.

- w celu wykazania spełniania warunku z pkt 1 ppkt 4.1.:

**Wykaz wykonanych robót budowlanych** w okresie ostatnich **pięciu lat**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wzór wykazu stanowi **załącznik nr 7** **do SWZ**

- w celu wykazania spełniania warunku z pkt 1 ppkt 4.2.:

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,  
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi **załącznik nr 8 do SWZ.**

3. **Dokumenty podmiotowe Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.**

3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r.    
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U z 2020 r. poz. 2415) - dalej zwane Rozporządzeniem ws. podmiotowych środków dowodowych, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia    
ws. podmiotowych środków dowodowych - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia    
ws. podmiotowych środków dowodowych;

3.2. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1 ppkt 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż   
**6 miesięcy** przed jego złożeniem.

3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1. pkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, zastępuje się je odpowiednio   
w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,   
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Punkt   
3.2 powyżej stosuje się.

4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa    
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, **składa się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym** w zakresie i w sposób określony w przepisach Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania   
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

**Uwaga nr 5:**

Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszej SWZ.

**Uwaga nr 6:**

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 – 1 (zero – jedynkowym, tj. „spełnia – nie spełnia”), nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. **Uwaga nr 7:**

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w niniejszym Rozdziale, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w na zasadach określonych w ustawie PZP.

**ROZDZIAŁ XV.**  **INFORMACJA NA TEMAT WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ WYKONAWCÓW O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

1. Zgodnie z art. 58 ustawy PZP Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zgodnie z art. 59 ustawy PZP przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdziałem XXIII pkt 12.7. SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej,   
   o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej  do oferty umowy spółki cywilnej bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

**Uwaga nr 8:**

**Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.**

1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie,   
   o którym mowa w art. 125 ustawy PZP - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej w skrócie: JEDZ) – rozdział XXIII pkt 11.1. - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się   
   o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu   
   w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu z Rozdziału XIII SWZ,  oraz brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ w Rozdziale XII podstawy wykluczenia.
3. Informacja dotycząca spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarta jest w Rozdziale XIII pkt 2 SWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w Rozdziale XIV pkt 2.1 pkt 1)-2) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1a) oraz 5a) do SWZ należy złożyć zgodnie z Rozdziałem XIII pkt 2 ppkt 2.2. SWZ.
6. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 2.1. ppkt) 4 może być złożone w imieniu całego konsorcjum, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
7. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa  w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

**ROZDZIAŁ XVI.** **KORZYSTANIE PRZEZ WYKONAWCĘ Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU**

1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na **zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej** podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, **składa wraz z ofertą:**

* 1. **zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 9 do SWZ,**
  2. zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy PZP oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ustawy PZP - **Jednolity Europejski Dokument Zamówienia** (dalej w skrócie: JEDZ) – rozdział XXIII pkt 11.1.,
  3. **oświadczenie** podmiotu udostępniającego zasoby,którego wzór stanowi załącznik nr **1b do SWZ**.

**Na wezwanie** Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale XIV SWZ, podmiot udostępniający zasoby zobowiązany będzie złożyć:

1. **podmiotowe środki dowodowe** wskazane w pkt 2.1. ppkt 1), 2) i 4),
2. **oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu** wykonawcy/ podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 507), którego wzór stanowi załącznik nr 5a do SWZ.
3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w Rozdziale XIII pkt 1 ppkt 3 SWZ może polegać na sytuacji ekonomicznej innego podmiotu.
4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w Rozdziale XIII pkt 1 ppkt 4 SWZ może polegać na zasobach innego podmiotu.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę    
   z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Zobowiązanie winno zawierać w szczególności informacje zgodne z art. 118 ust. 4 ustawy PZP, gwarantujące rzeczywisty dostęp Wykonawcy do tych zasobów.
6. Wykonawca musi wykazać, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających potencjał (realność udostępnienia).

Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej (polisa OC zgodnie z Rozdziałem XIII pkt 1 ppkt 3 SWZ) będzie polegał na zasobach na podstawie art. 118 ustawy PZP, zobowiązany jest zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy. Tylko wtedy będzie możliwe realne wykazanie, że podmiot udostępniający zasoby jest w stanie ponieść ciężar składki z tytułu opłacenia polisy OC na rzecz Wykonawcy. Nie jest wystarczające powoływanie się podmiotu udostępniającego zasoby tylko na taką możliwość, bez jednoczesnego zawarcia stosownej umowy w sprawie ubezpieczenia OC.”

7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmiot/-y udostępniający/-e zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy PZP.

8. Zgodnie z art. 120 ustawy PZP podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

9. Zgodnie z art. 122 ustawy PZP, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału    
w postępowaniu.

10. Zgodnie z art. 123 ustawy PZP Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

**ROZDZIAŁ XVII.** **PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE**

1. Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy PZP Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 ppkt a) do g), pkt 2 i pkt 5 ustawy PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

1. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 1 niniejszego Rozdziału SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 1 niniejszego Rozdziału SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.

**ROZDZIAŁ XVIII.** **INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPRZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ**

1. **Informacje ogólne:**
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami   
   w szczególności **składanie ofert, dokumentów, oświadczeń** oraz **całość korespondencji** (za wyjątkiem zawarcia umowy) odbywa się elektronicznie przez **Platformę Josephine – dalej zwaną Platformą.**
3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestruje się nadając sobie login i hasło. Logując się akceptuje warunki korzystania z Platformy  oraz uznaje je za wiążące. Skrócona instrukcja dla Wykonawcy dostępna jest pod linkiem:

<https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Instrukcja_wykonawcy.pdf>

1. Środkiem komunikacji elektronicznej będzie oprogramowanie spełniające wymagania opisane   
   w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie – dalej zwane „Rozporządzeniem” zaimplementowane w ramach Platformy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty lub oświadczenia pod adresem:

<https://josephine.proebiz.com/pl/tender/58356/summary>

**Zamawiający nie dopuszcza innej formy złożenia dokumentów lub oświadczeń niż poprzez wyżej wskazaną Platformę.**

1. Zamawiający wskazuje niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne dla Wykonawcy umożliwiające pracę na Platformie, tj. aktualnie wspierane:

- Mozilla Firefox 13.0 i wyższą (https://firefox.com)

- Google Chrome (<http://google.com/chrome>)

- Microsoft Edge (<https://www.microsoft.com/edge>)

Konieczne jest włączenie obsługi javascript i plików cookie w przeglądarce. Instrukcję w jaki sposób włączyć obsługę plików cookie w przeglądarce internetowej można znaleźć pod adresem:

<https://proebiz.com/pl/support>

To oprogramowanie jest dostępne bezpłatnie.

Szczegółowe wymagania sprzętowo – aplikacyjne dla Wykonawcy umożliwiające pracę na Platformie dostępne są pod linkiem:

<https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Wymagania_techniczne_sw_JOSEPHINE.pdf>

1. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o maksymalnej objętości danych wielkości do **300 MB (zalecany format: pdf.)** Maksymalna wielkość oznacza całkowitą objętość danych Wykonawcy w ramach prowadzonej operacji.
2. **Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, pełnomocnictwa proszę wysłać odpowiednio wcześniej przed upływem terminu składania w/w dokumentów. Czas transmisji *dokumentów* jest zależny od wielkości *dokumentów* oraz od szybkości przesyłania. Dokumenty są uważane za przyjęte dopiero w momencie wczytania się w systemie JOSEPHINE.**

Data i czas wysłania dokumentów jest tym samym czasem, który pokaże się po stronie Zamawiającego i Wykonawcy.  Data oraz dokładny czas (hh/mm/ss), znajduje się  w wyświetlanym wierszu w profilu Wykonawcy i zapisuje się automatycznie do archiwum zamówienia po stronie Zamawiającego.

1. Wykonawca musi posiadać ważny podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie spełniającym wymagania rozporządzenia (UE) nr 910/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz odpowiednich przepisów państwowych. Podpisy elektroniczne oparte na kwalifikowanym certyfikacie są wystawiane przez kwalifikowanych dostawców usług w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2. Zamawiający informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi wystawianymi na terenie Unii Europejskiej. Do przesłania oświadczeń lub dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: <http://www.nccert.pl/kontakt.htm>
3. Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) w szczególności formaty: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt.
4. Komunikacja elektroniczna pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywa się za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE, za pomocą modułu komunikacyjnego. Moduł komunikacyjny znajduje się    
   w zarejestrowanym profilu Wykonawcy pod zakładką „Wiadomości”. Za pomocą tego modułu Wykonawca może wysyłać wiadomości tekstowe, jak również dokumenty w formie załączników.   
   Za datę wpływu oświadczeń, dokumentów, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę wczytania do Platformy.
5. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. PROEBIZ s.r.o. ul. Masarykovo náměstí 52/33, 702-00 Ostrava, nr telefonu +48 222 139 900 (od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:30), adres email: houston@proebiz.com
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty przetargowej), dopuszczone są formaty danych wskazane   
   w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 2247) – z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza także przesyłanie dokumentów elektronicznych  
    (w tym oferty przetargowej) skompresowanych formatem .rar., .zip .
7. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, z 2021 r. poz. 1655), Wykonawca, w celu utrzymania  
   w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
10. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub   
    w konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452):

*„Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu lub konkursie służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 11 ust. 1, umożliwiają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru.”*

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelka komunikacja pomiędzy Zamawiającym   
   a Wykonawcami, w szczególności składanie zapytań do SWZ, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy**.**

**We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się ID postępowania.** W/w komunikacja odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy w zakładce „wiadomości”.

Za datę wpływu oświadczeń, dokumentów, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę wczytania do Platformy.

1. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem:

[https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/216](https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/213)

**ROZDZIAŁ XIX.**  **OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. W oparciu o przepis art. 135 ustawy PZP Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej pod adresem:

<https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/216>

1. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.
2. Treść niniejszej SWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: [https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/216](https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/213)
3. Wszelkie zmiany treści SWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**ROZDZIAŁ XX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO    
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIUŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ      W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W art. 65 ust. 1., art. 66 i art. 69**

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

**ROZDZIAŁ XXI. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

**Agnieszka Wysocka – Dział Zamówień,**

**Julia Tomaszewska – Dział Zamówień.**

**ROZDZIAŁ XXII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Termin związania ofertą upływa w dniu **17.02.2025 r.**

**ROZDZIAŁ XXIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY**

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1do SWZ. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. **Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy przetargowej. Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - PAdES. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego - XADES należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu. Zamawiający zaleca, aby podpis był oznaczony znacznikiem czasu.**
3. Oferta musi być sporządzona w formatach danych zgodnych z katalogiem formatów wskazanych  
   w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji  
   w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), w szczególności **txt, .rtf, .pdf, .odt, .doc, .docx** **.xls, .xlsx,** i opatrzona **kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie    
   z wymaganiami SWZ.

**Tajemnica przedsiębiorstwa**

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 w związku z art. 74 ust. 2 ustawy PZP **oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,** jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), jeśli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych (zawarte na stronie internetowej pod adresem:

<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/inne/tajemnica-przedsiebiorstwa>

zgodnie z którym za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności dokumenty (informacje) takie jak**: kosztorys, ceny jednostkowe stanowiące podstawę obliczenia ceny na roboty budowlane.**

1. Podczas załączania przez Wykonawcę plików na Platformę, wymagane jest zapisanie dokumentów/ informacji/ oświadczeń stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w folderze pn**. „Dokumenty stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.**
2. W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien podzielić ten dokument na dwa pliki i każdy z nich zapisać w odpowiednim folderze.

W celu wykazania przesłanek objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa, przesłanki utajnienia należy załączyć do oferty w formie odrębnego pliku.

Brak umieszczenia dokumentów/ informacji/ oświadczeń etc., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w folderze pn. „Dokumenty stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” oznaczać będzie, że wszelkie dokumenty, informacje, oświadczenia etc. składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

1. Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich   
   w poufności.

Mając na uwadze powyższe, nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP.

1. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy   
   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem (uchwała SN z 20 października 2005r. sygn. III CZP 74/05).
2. Przed terminem składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. ZMIANA i WYCOFANIE oferty jest dokonywana poprzez zalogowanie się Wykonawcy na stronę

<https://josephine.proebiz.com/pl/>, wejście na dane postępowanie i w zakładce „Oferta/ wnioski” przyciśnięcie przycisku „Usuń”.

11. **Wraz z ofertą należy złożyć:**

11.1. Oświadczenie, o którym mowa w **art. 125 ust. 1 ustawy PZP**, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia i/lub spełniania warunków udziału w postępowaniu **aktualnego** **na dzień składania ofert** – w zakresie określonym w niniejszym postępowaniu;

Oświadczenie, należy złożyć na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej skrócie: JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego   
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3   
z 06.01.2016 r., str. 16). Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Elektroniczna wersja dokumentu stanowiąca **załącznik nr 3 do SWZ** została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

[https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/216](https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/213)

zakładka przetargi, postępowanie nr **U/60/DIN/2024** pn.:

***„*Wybór Wykonawcy robót budowlanych zadania pn. „Budowa hangaru technicznego H4 na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach”**

***INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA (JEDZ):***

1. *JEDZ należy złożyć w* ***postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.***
2. *W przypadku, gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną, w rozumieniu art. 58 ustawy PZP, należy przedstawić* ***odrębny JEDZ zawierający informacje wymagane w częściach II–IV dla każdego   
   z biorących wspólnie udział Wykonawców.*** *Każdy z wyodrębnionych JEDZ-ów zaleca się złożyć   
   w odrębnych plikach.*
3. *W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby* ***co najmniej jednego innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, musi złożyć swój własny JEDZ wraz z odrębnym JEDZ zawierającym stosowne informacje wskazane w części II, sekcji C JEDZ odnoszące się do każdego z podmiotów****, na którego zdolnościach Wykonawca polega, i w zakresie, w którym podmiot ten udostępnia swoje zdolności Wykonawcy.*
4. *W przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawców, którzy swoimi zdolnościami****nie wspierają*** *Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków. Zamawiający* ***nie żąda*** *złożenia odrębnego JEDZ dla tych podwykonawców.*
5. *W części II JEDZ sekcja B (Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy): Zamawiający nie wymaga podania daty i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.*
6. *W zakresie sekcji C nie odnosi się do podstawy wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1 h). W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, Wykonawca nie podlega wykluczeniu   
   w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt 1 lit h.*
7. *W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (Rozdział XII SWZ), w części III JEDZ należy wypełnić sekcję A, B, C oraz sekcję D (sekcja D odnosi się do podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g) i pkt 2 oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP).*
8. *W zakresie sekcji B „płatność podatków” nie odnosi się do podstaw wykluczenia z art. 109 ust.1 pkt 1.*
9. *W zakresie sekcji B „płatność składek na ubezpieczenie społeczne” nie odnosi się do podstaw wykluczenia z art. 109 ust.1 pkt 1.*
10. *W zakresie sekcji C „naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy” nie odnosi się do podstaw wykluczenia z art. 109 ust.1 pkt 2 i 3.*
11. *W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (warunki określone w Rozdziale XIII SWZ), w części IV JEDZ Wykonawca może wypełnić jedynie sekcję α (sekcja alfa): „ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”*  *i nie musi wypełniać żadnej  
     z pozostałych sekcji w części IV – postanowienie stosuje się, jeżeli w niniejszym postępowaniu określono warunki udziału.*
12. *Część V JEDZ – należy wskazać „NIE”, gdyż dotyczy procedury ograniczonej, a Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.*
13. *Wersja elektroniczna JEDZ zamieszczona jest w folderze dotyczącym przedmiotowego postępowania. JEDZ należy zapisać, a następnie zaimportować na stronie internetowej:*

[*https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl*](https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl)

11.2. Oświadczenie wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, którego wzór stanowi **załącznik nr 1a do SWZ.**

11.3. **Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4** ustawy – „(…) z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy” (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się   
o udzielenie zamówienia), wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 6 do SWZ – o ile dotyczy**.

11.4. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy **PZP zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby** do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy), wzór zobowiązania stanowi **załącznik nr 9 do SWZ – o ile dotyczy**.

11.5. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, którego wzór stanowi **załącznik nr 1b do SWZ – o ile dotyczy.**

11.6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty.

11.7. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów wspólnie ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego **- o ile dotyczy**.

11.8. Dowód wniesienia wadium.

12. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP oraz pełnomocnictwo,   
w tym oświadczenia których wzór stanowi załącznik nr 1a i 1b do SWZ przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób sporządzenia dokumentów i oświadczeń elektronicznych oraz ich forma musi być zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r., poz. 2452)

13. Zamawiający zaleca, aby:

- Wykonawca wpisał w formularzu oferty spis wszystkich załączonych dokumentów do oferty,

- formularz oferty załączyć na Platformie w folderze o tej samej nazwie,

- tajemnicę przedsiębiorstwa załączyć na Platformie w folderze o tej samej nazwie.

**ROZDZIAŁ XXIV.  SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA, TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem **platformy JOSEPHINE** dostępnej pod adresem internetowym [**https://josephine.proebiz.com/pl/tender/58356/summary**](https://josephine.proebiz.com/pl/tender/58356/summary) logując się do niniejszego postępowania **w nieprzekraczalnym terminie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **do dnia** | **20.11.2024r.** | **do godziny** | **10:00** |

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wczytania oferty na Platformę (czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie).

**ROZDZIAŁ XXV.  TERMIN OTWARCIA OFERT, CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. ul. Wolności 90, 42 – 625 Ożarowice w terminie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **dnia** | **20.11.2024r.** | **godzina** | **10:30** |

Otwarcie ofert nastąpi na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.

1. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota brutto wraz z podatkiem VAT).
2. Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
   1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
   2. cenach zawartych w ofertach.

**ROZDZIAŁ XXVI.  SPOSOÓB OBLICZENIA CENY**

1. Wykonawca podaje łączną cenę netto, podatek VAT, brutto za realizację całości *zadania pn.*

**Wybór Wykonawcy robót budowlanych zadania pn. „Budowa hangaru technicznego H4 na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach”****w tym za:**

* 1. *wykonanie robót budowlanych*
  2. szkolenia i instruktaż o których mowa w § 2 ust. 1 c) oraz § 7 ust 1 pkt 39 wzoru umowy,
  3. wykonanie dokumentacji powykonawczej,
  4. przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji wytworzonej podczas trwania umowy w tym do dokumentacji powykonawczej.

1. Cena stanowi 100 % kryterium oceny ofert.
2. Podana cena ofertowa jest **ceną ryczałtową** i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ (oraz jej załączników) oraz obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z: dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiORB), opisem przedmiotu zamówienia zawartym   
   w niniejszym SIWZ, postanowieniami umowy, w oparciu o zasady wiedzy technicznej. Cena ta będzie stała w okresie realizacji zamówienia.
3. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SWZ, jak i również wykonanie robót i usług nieujętych wprost w dokumentacji, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności koszty robót przygotowawczych, koszty utrzymania porządku i bezpieczeństwa w trakcie realizacji robót, koszt zorganizowania i utrzymania terenu budowy, koszt utylizacji elementów z rozbiórek, utylizacji śmieci i ziemi z wykopów, koszty obsługi geologicznej   
   i geodezyjnej, udziału w szkoleniach prowadzonych przez Zamawiającego a niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp., wykonanie projektów technologicznych, warsztatowych, montażowych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, odbiorów, szkoleń pracowników Zamawiającego i użytkowników itp., wymagań ubezpieczeń w tym ubezpieczenia budowy, wszelkie inne koszty np. wynikające z wewnętrznych przepisów obowiązujących na terenie lotniska.
4. Wykonawca przy kalkulowaniu ceny winien również uwzględnić:

uzyskanie wszelkich dokumentów do stosownego pozwolenia (pozwoleń) na użytkowanie, wypełnienie wniosku o pozwolenie na użytkowanie (złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie po stronie Zamawiającego) oraz zapewnienie by inwestycja po zakończeniu robót budowlanych spełniała wymagane prawem warunki, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa użytkowania, przepisów sanitarnych

konieczność wykonania szeregu prac tymczasowych i zabezpieczających oraz oznakowania, wynikających z realizacji przedmiotu umowy, które muszą spełniać wymagane prawem warunki, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa użytkowania, przepisów sanitarnych oraz szczególnych przepisów związanych ze specyfiką obiektu lotniczego (przejście graniczne, ruch lotniczy, przepisy celne etc.)

wykonywanie części prac w strefie zastrzeżonej lotniska, gdzie obowiązują szczególne wymogi dotyczące kontroli przepływu osób i towarów;

powierzchnię terenu dostępnego dla celów zorganizowania zaplecza budowy;

konieczność uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz innych wymaganych prawem pozwoleń, opinii, uzgodnień itp. w ramach procedur formalno-prawnych związanych z wykonaniem zamówienia.

1. Zamawiający informuje, że w związku z koniecznością dokonania rozbiórek niektórych z istniejących na terenie budowy obiektów, Wykonawca zobowiązany będzie do wywozu na własny rachunek wszelkich odpadów, zgodnie z regulacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2018 poz. 992  
   ze zm.).
2. Cenę należy podać łącznie **z należnym podatkiem VAT – cena brutto**, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT za cały przedmiot zamówienia.
3. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo (do drugiego miejsca  po przecinku). Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
4. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U.   
   z 2024r. poz. 361) dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek doliczyć.
5. W sytuacji, o której mowa w pkt 8 w ofercie Wykonawca ma obowiązek:
6. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania   
   u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
7. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
8. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
9. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedza Wykonawcy będzie miała zastosowanie.
10. Wykonawca przy kalkulowaniu ceny winien również uwzględnić:
11. konieczności uzgadniania organizacji prac budowlanych ze służbami operacyjnymi portu lotniczego oraz pracę pod kontrolą tych służb;
12. w przypadku konieczności wykonywania prac w strefie zastrzeżonej lotniska, gdzie obowiązują szczególne wymogi dotyczące kontroli przepływu osób i towarów;
13. konieczność uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz innych wymaganych prawem pozwoleń, opinii, uzgodnień itp. w ramach procedur formalno-prawnych związanych   
    z wykonaniem zamówienia.

**ROZDZIAŁ XXVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW    
I SPOSOBU OCENY OFERTY**

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

**- CENA** **- 100%**

2.   Ocena ofert nastąpi według następujących wzorów:

               najniższa oferowana wartość brutto spośród ważnych ofert

-----------------------------------------------------------------------------   x 100

        wartości brutto badanej oferty

**Wartość brutto oferty – to wartość za całość przedmiotu zamówienia.**

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

1. Zamawiającyudzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, która przy uwzględnieniu powyższego kryterium i jego wagi otrzyma największą liczbę punktów – 100 pkt.

**Uwaga nr 13:**

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku  
w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, gdyż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

**ROZDZIAŁ XXVIII.**  **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 264 ustawy PZP.
2. W przypadku wniesienia odwołania, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (zwanej dalej KIO lub Izbą) wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia:
   1. dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy,  o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
   2. w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).
   3. dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia o którym mowa w § 16 umowy.

**ROZDZIAŁ XXIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPPOWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SWZ wzór umowy – **załącznik nr 11 do SWZ**.
2. Umowa w postępowaniu zostanie zawarta w formie pisemnej.

**ROZDZIAŁ XXX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę **wadium** w wysokości:

**500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).**

1. **Forma wadium**.

Wadium można wnieść w następujących formach:

* 1. pieniądzu;
  2. gwarancjach bankowych;
  3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w [art. 6b ust. 5 pkt 2](https://sip.lex.pl/#/document/16888361?unitId=art(6(b))ust(5)pkt(2)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia   
     9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 419).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

**PKO BP 14 1020 2313 0000 3802 0564 6296**

Wadium w formie niepieniężnej (np. w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, poręczenia) musi być wniesione **w postaci elektronicznej.**

Wadium w formie innej niż pieniądz Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez wczytanie na platformie JOSEPHINA oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta**.**

Złożone wadium musi dać Zamawiającemu możliwość jego zatrzymania.

Zaleca się umieszczenie dopisku „wadium dot. numeru sprawy **U/60/DIN/2024” .**

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej, poręczenia - dokument wadium winien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:

1. zobowiązanie GWARANTA/PORĘCZYCIELA do zapłaty sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu następujące okoliczności:
   1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy PZP,    
      z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy PZP, oświadczenia,  o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
   2. wykonawca, którego oferta została wybrana:

* odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
* nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  1. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

1. dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,
2. wskazanie sumy gwarancyjnej,
3. wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczonego /poręczenia -   Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach,
4. wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji/ubezpieczającego/poręczenia,
5. określenie okresu ważności gwarancji/poręczenia, tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie z gwarancji/poręczenia powstaje oraz wygasa,
6. określenie, że gwarancja/poręczenie jest bezwarunkowa/e, nieodwołalna/e i płatna/e na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta/Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
   1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy PZP,    
      z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy PZP, oświadczenia,    
      o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
   2. wykonawca, którego oferta została wybrana:

* odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
* nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  1. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

1. **Termin wniesienia wadium.**

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wnoszone   
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skutecznie wniesione tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w określonym terminie, zostanie odrzucona     
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.

1. **Utrata wadium.**

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwarancja lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy PZP,   
   z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
3. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub
4. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

**Rozdział XXXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ**

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

**ROZDZIAŁ XXXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY**

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy PZP (art. 505-590 ustawy PZP). Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie  
   o udzielenie zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Środkami ochrony prawnej są:

* odwołanie,
* skarga do sądu.

1. Środki ochrony prawnej przysługują:

* Wykonawcom,
* innym podmiotom, o których mowa w art. 505 ust. 1 ustawy PZP,
* organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców, w przypadkach określonych w art. 505 ust. 2 ustawy PZP,
* a w przypadku skargi do sądu - również Zamawiającemu.

**Odwołanie**

Odwołanie przysługuje na:

1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu   
   o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,
2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach, o których mowa w art. 515 ustawy PZP. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania uregulowane są w art. 513 - 521 ustawy PZP.

**Skarga do sądu**

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 stronom  oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 579 -590 ustawy PZP.

**XXXIII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie **ochrony osób fizycznych** w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.**    
  **ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice*;***
* inspektor ochrony danych osobowych w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. Pan Andrzej Rozwadowski, kontakt:[*rodo@gtl.com.pl*](mailto:rodo@gtl.com.pl)
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr **U/60/DIN/2024 pn.: Wybór Wykonawcy robót budowlanych zadania pn. „Budowa hangaru technicznego H4 na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach”** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: uprawnieni pracownicy GTL SA, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP z wyjątkiem danych, o których mowa w [art. 9 ust. 1](https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(9)ust(1)&cm=DOCUMENT) rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 3-5 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio**;**
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres  4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym  
  z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;    
  W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w [art. 15 ust. 1-3](https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(15)ust(1)&cm=DOCUMENT) rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających   
  w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania  
  o udzielenie zamówienia
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

***Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy*    
*w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*;

* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

*Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w* [*art. 18 ust. 1*](https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(18)ust(1)&cm=DOCUMENT) *rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu*

* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia legalności przetwarzania przekazanych danych  tj. uzyskania zgód na przetwarzanie jeżeli są wymagane oraz spełnienia obowiązku wynikającego  z przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Dane pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub ze źródeł powszechnie dostępnych np. Internet, CEiDG, KRS, KRK.